FORSIDE FOR INNLEVERING

TILGJENGELIGHET

| X | Fri |  | Begrenset |
| --- | --- | --- | --- |

| Emnekode og emnenavn: | PJ3100 | Project software engineering |
| --- | --- | --- |
| Tittel norsk: | Sprint 3 |  |
| Tittel engelsk (Hovedprosjekt): | Sprint 3 |  |
| Eventuell oppdragsgiver: | Hanne Sørum |  |
| Utleveringsdato: | 01.12.2014 |  |
| Innleveringsdato: | 05.12.2014 |  |
| Antall sider: | 9 |  |
| Antall ord: | 1612 |  |
| Sammendrag (maks 100 ord): |  | I denne rapporten tar vi for oss vår visjon for prosjektet, våre mål for denne sprinten, samt resultatene og erfaringene som ble gjort underveis. Vedlagt ligger også reviderte dokumenter, som risikoplan. |
| Gruppenummer: | 21 |  |
| Studentnavn: | Studentnummer: | Signatur: |
| Vibeke Glosimot | 701455 |  |
| Håkon Wibergh | 701501 |  |
| Alexander Hagen | 701555 |  |
| Davinder Singh Sandhu | 701551 |  |
| Andreas Espiritu | 700625 |  |
| Tomas Veiden | 701776 |  |
| Studentens signatur er også en bekreftelse av at hun/han har gjort seg kjent med, og fulgt, NITHs retningslinjer for intellektuell redelighet (tilgjengelig på intranett). |  |  |

## 1. Visjon for prosjektet

Med dette prosjektet ønsker vi å utforme et nytt, enklere og mer tilgjengelig Salaby. Vi ønsker en applikasjon både de minste og eldste bekvemmelig kan håndtere, som er utformet slik at det blir lett og morsomt for barn å leke og lære, samt for voksne å bli med.

Mål for å nå visjonen :

- Jobbe aktivt med visualisering

- Forbedre menystruktur og navigering

- Gjøre navigasjonselementer mer intuitive og forståelige

- Videreføre Salabys estetiske kvaliteter til vår løsning

- Gjøre Salaby-opplevelsen mer skreddersydd til hver bruker

- Skille ut overflødig informasjon til egne sider for lærere og foresatte

## 2. Mål for sprint 3

Denne sprinten skulle vi først lage en analyse med hovedfokus på det grafiske designet til Salaby.no. Denne skulle ta utgangspunkt i resultatene vi foretok i forrige sprints intervjuer.

Deretter skulle vi lage en klikkbar balsamiq prototype, hvor vi hadde resultatene fra designanalysen i bakhodet. Denne skulle så brukertestes av 3 - 5 testpersoner, og vi skulle lage en rapport basert på disse testene.

Både prototypen(vedlegg nr.6) som ble testet og testrapporten ((vedlegg nr. 7)med brukertester) ligger vedlagt.

Under følger en punktvis liste over alle målene:

- Ta hensyn til UU (universell utforming )

- Redusere antall klikk fra a-å.

- Utforme en klikkbar prototype basert på kundens ønsker, sammen med målgruppens meninger.

- Planlegge neste sprint

- Utarbeide brukertest for balsamiq-prototypen.

- Brukerteste målgruppen.

- Utarbeide brukertestrapport for bedring av løsning.

- Bedre risikorapport.

- Utarbeide relevant dokumentasjon

- Utarbeide refleksjonsnotat

- Daglige scrum

- Daglige møter*

- Møte med kunde 2 ganger i uken.

- Møte med veileder

- Bli enige om hvilken teknologi siden skal utvikles med.

- Analysere brukertest.

*Se vedlegg nr. 1 - Kap. 1.1.1

## 3. Modeller, artefakter og oppgavespesifikk dokumentasjon

Vi har utformet et oppgavesett med følgespørsmål til testdeltagere for prototypen. Også i denne sprinten har vi benyttet Balsamiq til å lage prototype, denne gangen er den også klikkbar. Prototypen er satt sammen som følger av tidligere samtale med kunde og basert på tidligere intervjuer og brukertester av den originale Salaby. (se vedlegg nr 9.).

Gruppen har forbedret risikoplan (se vedlegg nr. 2) og fått innsikt i flere problemer som kan oppstå i fremtiden.

Denne listen tar for seg hvert enkelt vedlegg, samt en forklaring på innholdet og hvorfor det er vedlagt:

##### Rutiner og prosedyrer:

##### Detaljerer mer omfattende prosesser for å håndtere og forebygge risikoer på en effektiv måte. Er med som et tilltaksdokument for risikoplanen.

##### Risikoplan:

##### Tar for seg hva og hvordan gruppen har forberedt seg på av problemer som kan oppstå.

Arbeidskontrakt:

Arbeidskontrakten til gruppa. Er aktuell da vi benytter rollebeskrivelsene i kapittel 2.

Brukertest Oppgaver:

Inneholder et oppgavesett samt følgespørsmål benyttet til brukertesting av prototype. Denne vises til i samenheng med brukertestrapport.

Brukertester:

Dokumenterer testdeltakernes svar på oppgavesett og følgespørsmål. Denne vises til i sammenheng med Rapport Brukertest.

Salaby_Ferdig_Prototype:

Viser vår interaktive prototype for denne sprinten.

Rapport Brukertest:

Dette vedlegget inneholder informasjon fra brukertest, drøfting og konklusjon fra nåværende sprints prototype.

Desginanalyse:

En analyse som tar utgangspunkt i forrige sprints intervjuer. Dette vedlegget er grunnlaget for prototypen som ble utarbeidet under sprinten.

Intervjurapport:

Dette vedlegget inneholder informasjon fra brukertestene fra sprint 2. Her av Salabys originalside.  Vedleggett er grunnlaget for hvordan prototypen er utviklet, i samråd med kunde.

Pivot report :

Dokumenterer gruppens arbeidstimer, og er med for å vise hvordan gruppen har jobbet.

Scrum-Sjekkliste_SPRINT3:

Hensikten med dette er for å sjekke hvordan Scrum har fungert for oss.

## 4. Resultat av sprint 3

I denne sprinten skulle vi lage en interaktiv prototype og brukerteste denne.  Dette ble gjort for å finne evt. problemer med prototypen, som vi selv hadde sett oss blinde på.  Vi fikk svært konstruktive tilbakemeldinger ved å gjennomføre intervjuene.

Blant disse var at logoen for Salaby ikke lenket slik bruker forventet, ettersom dette var en enkel fiks, ble dette endret følgende dag. Spesielt positiv var det at vi fikk flere tilbakemeldinger om at navigasjon var raskere og mer forståelig enn tidligere.0

Testdeltakerne var positive til løsningen og påpekte at den så ut til å fungere meget bra for primærmålgruppen. Vi spurte også noen oppfølgingsspørsmål der vi ønsket å dokumentere ønsker og behov som kunne være aktuelle å bifalle. Eksempler på dette var en søke- og en “min side”- funksjon, der bruker kan få inn sine favoritter o.l.  Enkelte andre ønsker er lite forenelige med hva vi ønsker, som å implementere en drop-down meny, lik den originale Salaby har. Vi mener denne er unødvendig og forkludrer barnesiden, da ingen i den første brukertesten benyttet denne.

Gruppen har også drøftet seg frem til hvilken teknologi vi ønsker å benytte. Foreløpig har vi landet på at vi ønsker Foundation som rammeverk for design og utforming, da dette av erfaring er et godt rammeverk for å legge til rette for responsivt design. Ifht. Backend ønsker vi å benytte Ruby m/ Rails-rammeverket, da dette gjør det lett å følge et Model-View-Controller-oppsett som er høyst aktuelt for siden.

Se vedlegg  nr. 7 og nr. 6 .

## 5. Tre viktigste erfaringer fra sprint 3

Denne sprinten har vi lært at vi må sette høyere poeng på issues som har med planlegging å gjøre. Blant disse: lage issues i JIRA, spille planning poker og opprette sprinten. Disse oppgavene tar mye tid, men har fått lav poengdeling denne sprinten. I tilegg til dette var det noen issues som fikk mye høyere poeng enn de burde ha hatt.

Dette gjorde at vi ble hengende etter på burndowngrafen, da de “store” issuene ble gjort mot slutten av sprinten. Dette er noe vi tar med oss videre, og kommer til å forbedre til neste sprint.

Vi fikk også mye erfaring med balsamiq, og lærte hvor viktig det er å lage en klikkbar prototype, og brukerteste denne. Vi fikk mye konstruktiv tilbakemelding som vi kan ta med oss videre i kommende sprinter. For nærmere beskrivelse av funnene se kapittel 4, og vedlegg nr 7.

Til slutt vil vi fremheve at vi har blitt bedre i bruken av Jira, og føler at dette er en viktig erfaring. Ved korrekt bruk av Jira holder vi styr på hvilken oppgaver som ligger foran oss, hvem som gjør hva, og hva som er blitt gjort under sprinten.

## 6. Burndown graf for sprint 3

Denne uken følte vi at oppstarten var litt treg. Noe av grunnen til dette var at to av gruppens medlemmer var syke og jobbet hjemmefra på mandag. Vi ser også at vi har fordelt poengene på issues for html og brukertest til mer poeng enn de burde ha hatt. Begge, var issues som ble løst i slutten av uken. Html-skisser var tenkt som ekstra arbeid i tilfelle gruppen hadde tid til overs.

I tillegg til dette var poengfordelingen av issues mindre i starten av sprinten enn på slutten. Dette var issues som tar mye lengre tid enn vi beregnet, for eksempel opprettelse av issues og fordeling av poeng på disse m.m.

En blanding av disse problemene gjorde at vi ble hengende litt etter på burndowngrafen. Vi ser at tidsrammene her kunne ha vært vurdert annerledes.

## 7. Mål og sprint backlog for neste sprint

I neste sprint skal vi hovedsaklig forholde oss til, samt lage høyoppløslig design og lage disse i HTML/CSS. Vi tenker at dette kan komme til å ta en hel sprint, og kommer ikke til å fokusere på brukertesting av dette. Utenom design og HTML skal vi gjøre oss klar for backend. Med dette tenker vi databasestruktur og funksjoner som brukere og systemet skal gjøre.

Huskeliste til neste sprint :

Forslag fra kunde: Bruk runde kanter, mer runde farger/kontraster, skille blokker med innhold(spesifikt på “min bruker” siden).

Dus ned bakgrunnen på introsiden, slik at logg-inn knapp vises bedre.

Vi må sørge for å ha tilstrekkelig med gruppemedlemmer som kan bruke valgt teknologi.

Husk å føre opp alt planlagt fravær, slik at gruppen lettere kan planlegge arbeidsdagene. (Gruppen har et dokument i google drive).

Vi kommer til å møte kunden i starten av neste sprint, og oppgavene nedenfor vil mest sannsynlig endre seg litt i forhold til hennes ønsker.

Faste issues:

Daily scrum

Daglige møter med gruppen

Møte med kunde

Møte med veileder

Planlegge issues

Gå gjennom issues og navngi riktig

Planning poker

Førsteutkast sprintrapport

Ferdigskrive sprintrapport

Design
Barn - Forside Photoshop Høyoppløslige

Barn - Undersider Photoshop Høyoppløslige

Brukerpanel Photoshop

Adminpanel Photoshop

Følge liste over viktige punkter å ha med i design

Justering Introside Photoshop

Lærerside - Forside photoshop

Lærerside -  Underside photoshop

Bruker login Photoshop

Bruker login Photoshop MOBILE

Barn - Forside Photoshop Høyoppløslige MOBILE

Barn - Undersider Photoshop Høyoppløslige MOBILE

Brukerpanel Photoshop MOBILE

Adminpanel Photoshop MOBILE

Justering Introside Photoshop MOBILE

Lærerside forside photoshop MOBILE

Lærerside underside photoshop MOBILE

FrontEnd

Intro Forside HTML/CSS

Barn Forside HTML/CSS

Barn Underside HTML/CSS - ALLE eller 1?

Voksen Forside HTML/CSS

Voksen Underside HTML/CSS

Brukerlogin HTMLCSS

Brukerpanel HTML/CSS

Adminpanel HTML/CSS

BackEnd

Lage en database EAR

Gå gjennom database tables skjekke om alt er med

Normalisere database

Lage database create kode

Sette opp databasen på en server

Definere funksjoner som brukere skal kunne gjøre

Definere funksjoner som lærere skal kunne gjøre

VEDLEGG

##### “Rutiner og prosedyrer” i mappen “Risikohåndtering”

##### “Risikoplan” i mappen “Risikohåndtering”

- “Arbeidskontrakt” i mappen “Risikohåndtering”

- “Brukertest Oppgaver” i mappen “Rapport brukertest”

- “Brukertester 1-4” i mappen “Rapport brukertest”

- “Salaby_Ferdig_Prototype”

- “Brukertest rapport”

- “Desginanalyse”

- “Intervjurapport”

- “Pivot report”

- “Scrum_sjekkliste SPRINT3”